### Page de titre
- Titre : "Planification du projet e-commerce SaaS Cyna - Réunions initiales"
- Sous-titre : "Suivi des réunions de lancement et de planification"
- Date de création du document : 27/03/2025
- Membres du groupe : Walid, Nour, Ali, Hasnae
- Nom du projet : "Développement de la plateforme e-commerce SaaS pour Cyna"

### Table des matières
1. Introduction
### ◦ Objectifs de la réunion
Lancer officiellement le projet Fil Rouge, présenter les grandes lignes du sujet, attribuer les rôles provisoires à chaque membre et identifier les premières tâches à réaliser, comme la recherche de technologies et le début du cahier des charges.
### ◦ Participants
Walid, Nour, Hasnae, Ali
### ◦ Résumé des discussions
- Présentation du projet et de ses objectifs pédagogiques
- Échange sur les attentes du rendu final
- Définition des langages à utiliser : HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP
- Discussion sur les rôles de chacun (répartition temporaire)
- Identification des premières étapes : analyse des besoins, recherche de solutions techniques
- Mise en place du journal de bord et des outils de suivi
### ◦ Décisions prises
- Répartition provisoire des rôles :
  ▸ Recherche technologique
  ▸ Élaboration du cahier des charges
  ▸ Suivi de l’organisation (journal de bord, planification)
- Langages validés : HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL
- Rappel important : Maintenir une bonne communication au sein de l’équipe pour éviter les malentendus
1. Réunion 2 : Planification détaillée et répartition des tâches
  1. Objectifs de la réunion
  2. Participants
  3. Résumé des discussions
  4. Décisions prises
2. Conclusion
3. Annexe : Documents complémentaires (ex : diagrammes, schémas d'architecture, outils utilisés)
### 1. Introduction
Cette section présente brièvement le projet, les objectifs de la réunion, et le contexte global du projet. Par exemple :
Projet e-commerce SaaS Cyna : Le projet consiste à développer une plateforme e-commerce pour la vente de solutions de sécurité SaaS pour les entreprises, incluant une interface web et une application mobile. L'objectif est de proposer une expérience utilisateur fluide, sécurisée et mobile-first.
### 2. Réunion 1 : Lancement du projet
#### Objectifs de la réunion
- Lancer officiellement le projet et établir les premières bases du travail.
- Discuter de l'architecture du projet, des choix technologiques, et des objectifs de haut niveau.
- Définir les grandes lignes du plan de travail et des délais.
#### Participants
- Walid (Chef de projet)
- Nour
- Ali
- Hasnae
#### Résumé des discussions
- Présentation générale du projet : Explication du projet SaaS et des attentes de l'entreprise Cyna.
- Objectifs à court terme : Finalisation de l'architecture du système, choix des technologies, et mise en place des premiers éléments de l’interface utilisateur.
- Technologies proposées : Node.js pour le back-end, React pour le front-end, Ampps pour la gestion du serveur local, et PostgreSQL pour la base de données.
#### Décisions prises
- Choix des technologies validés : Node.js, React, Ampps.
- Définition des premières étapes du développement : Architecture de base, création du dépôt Git, et structuration du projet.
- Première réunion de suivi prévue dans 2 semaines pour faire le point sur l’avancement.
### 3. Réunion 2 : Planification détaillée et répartition des tâches
#### Objectifs de la réunion
- Détail de la planification du projet selon la méthode PMBOK.
- Répartition des tâches en fonction des niveaux de difficulté (faible, moyenne, élevée).
- Mise en place de l’outil de gestion de projet (Trello).
#### Participants
- Walid (Chef de projet)
- Ali
- Nour
- Hasnae
#### Résumé des discussions
- Répartition des tâches par niveau de difficulté : Les tâches ont été classées en trois catégories : faible, moyenne, élevée.
- Outils utilisés : Utilisation de Trello pour suivre les progrès et les échéances.
- Planification des premières étapes : Les tâches simples seront effectuées en premier pour établir une base solide (ex : création de la page d’accueil, définition de la structure de la base de données).
#### Décisions prises
- Les tâches les plus simples seront assignées en priorité pour garantir une mise en place fluide du projet.
- Création d’un repository Git centralisé pour la gestion du code.
- Le suivi des tâches sera effectué via Trello, avec un système de colonnes pour visualiser l’état d’avancement (Backlog, En cours, Terminé).
### 4. Conclusion
Cette section résume l'importance des deux réunions dans le processus de lancement et de planification du projet. Vous pouvez conclure en mentionnant les prochaines étapes du projet et l’importance d’une communication continue entre les membres.
Prochaines étapes : Dans les prochaines semaines, l'équipe devra se concentrer sur la création de la base de données, l'intégration des API, et la mise en place de la première version du front-end. La réunion de suivi est prévue dans deux semaines pour évaluer l'avancement du projet.
### 5. Annexe
Dans cette section, vous pouvez inclure tous les diagrammes ou schémas techniques créés durant les réunions (par exemple, l’architecture du système, les diagrammes de flux de données, etc.).
### Vue d'ensemble du projet avec tâches et répartition :
Membre	Responsabilités	Tâches attribuées
Walid	Chef de projet, gestion du projet et des tâches, coordination et communication	- Planification du projet
		- Suivi des échéances
		- Vérification de la qualité du code et des tests de validation
		- Impliqué dans toutes les étapes du projet pour assurer la cohésion entre les différentes parties et suivre l’avancement
Ali	Développeur Front-End	- Création des pages React
		- Mise en place du design responsive
		- Intégration avec le back-end via API
Hasnae	Développeur Front-End	- Création des pages React
		- Mise en place du design responsive
		- Intégration avec le back-end via API
Nour	Développeur Back-End	- Création des API RESTful
		- Gestion des utilisateurs (authentification, inscription)
		- Implémentation de la base de données avec PostgreSQL
Walid	Développeur Back-End et Chef de projet	- Impliqué dans la gestion de l'architecture du back-end et le suivi de la base de données
		- Supervision et gestion des tâches de back-end pour assurer la cohérence du projet
		- Mise en place des tests d’intégration du back-end